**МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ**

**ЛИЦЕЯ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД» НА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Выход |
| **I. Организационно-методическая деятельность** | | | | | | | |
| 1. | | Организация субботников на территории лицея и филиала | | апрель - май | Руководители  образовательных организаций | Информация | |
| 2. | | Разработка проектов благоустройства и озеленения территории учащимися 7, 8, 10 году с, родительской общественности, коллективов детского самоуправления | | до 30 апреля | Руководители образовательных организаций | Программы | |
| 3. | | Совещание при директоре по вопросу участия в смотре-конкурсе «Цветущий город - 2016» | | 18.05 | Виноградова О.С.  директор лицея | Оперативное совещание педагогов | |
| 4. | | Проведение оперативного совещания педагогического коллектива по обсуждению Программы благоустройства и озеленения территорий  образовательных организаций города Челябинска  «Цветущий город» на 2014 **–** 2016 г.г. | | 19.05 | Гончарова В.Н.  замдиректора по ВР | Создание инициативной группы по созданию Программы благоустройства и озеленения территории лицея и его филиала | |
| 5. | | Организация в лицее защиты проектов благоустройства и озеленения территорий школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей | | до 20 мая | Совет старшеклассников | Проекты | |
| 6. | | Проведения мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов благоустройства, очистка, окраска, побелка газонов, деревьев | | май | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация | |
| 7. | | Приведение спортивных площадок и спортивных сооружений на территории лицея и филиала в соответствии с нормативными требованиями | | май | Учителя физической культуры | Информация | |
| 8. | | Организация работ по благоустройству территории в соответствии с проектами | | май-август | Классные руководители, родительской общественности 7,8,10 классов | Информация | |
| 9. | | Организация и проведение санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников на территориях образовательных организаций | | май,  октябрь, | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация | |
| 10. | | Формирование газонов, клумб | | апрель-июнь | Классные руководители, родительской общественности 7,8,10 классов | Информация | |
| 11. | | Проведение консультаций по вопросам озеленения территории | | Апрель май | Невская Т.Ю.  Тарасова Е.А., кураторы Программы по благоустройству территории | Практические советы и рекомендации | |
| 12. | | Организация работы штаба  «Трудовое лето-2016» и трудовых отрядов, занятых на благоустройстве и озеленении территорий | | май-август | Гончарова В.Н.  замдиректора по ВР | Приказ | |
| 13. | | Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций «Цветущий город-2016» | | август | Штаб  «ЛЕТО-2015» | Приказ, положение | |
| **II. Информационная деятельность** | | | | | | | |
| 14. | | Продолжить размещение на сайте лицея информационной рубрики "Цветущий город - 2016" | | май -  сентябрь | Хамитова А.М., замдиректора по УР | Информация | |
| 15. | | Размещение оперативной информации о проведении субботников, благоустройстве и озеленении территорий в рубрике "Цветущий город - 2016" на сайте Управления | | май -  сентябрь | Штаб  «ЛЕТО-2015» | Информация | |
| 16. | | Организация рубрики "Цветущий город - 2016 " и "Главные действующие лица "Цветущего города" в лицейской газете «ШАГ» | | Май-сентярь | Магнитова А.С., куратор лицейской газеты | Информация | |
| **III. Контрольная деятельность** | | | | | | | |
| 17. | | Анализ состояния территории лицея | Апрель-август | | РУО | Информация | |
| 18. | | Контроль за организацией и проведением субботников | апрель-май | | РУО | Информация | |
| 19. | | Согласование перспективных и текущих планов благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций | май | | РУО | Планы благо-устройства | |
| 20. | | Осмотр состояния всех элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и т.д.) | ежедневно | | Марющенко Л.И., замдиректора по АХЧ | Информация | |
| 21. | | Анализ состояния и динамика изменений на территории лицея | ежемесячно | | Администрация | Информация, приказы | |
| 22. | | Участие в собеседовании по вопросам благоустройства территорий образовательных учреждений в текущем году | май,  июль,  сентябрь | | РУО | Информация | |
| 23. | | Сдача лицея к началу нового учебного года с анализом состояния благоустройства и озеленения территории | август | | РУО | Приказ | |
| 24. | | Участие в подведении итогов городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий «Цветущий город-2016» | сентябрь | | Виноградова О.С.  директор лицея Гончарова В.Н.  замдиректора по ВР | Информационная справка,  приказ | |